# Tài liệu Quản lí dự án:
Xây dựng hệ thống học và làm trắc nghiệm online sử
 dụng nền tảng GateIn Portal

# Nguồn lực dự án
## Nhân lực
### Đội phát triển
Đội phát triển dự án bao gồm 4 thành viên:
1. Nguyễn Khánh Thịnh (Team leader)
2. Nguyễn Đình Niên
3. Nguyễn Mạnh Cường
4. Tô Ngọc Linh
Các thành viên trong đội phát triển đều là sinh viên năm thứ 3, từng có kinh nghiệm trong một số dự án trong trường học cũng như ngoài doanh nghiệp. Đội phát triển từng phát triển một số dự án tự do nguồn mở như: Module Mã hóa cho Alfresco trong cuộc thi Mùa Hè Sáng Tạo 2012, Module đăng kí tài khoản mới cho Alfresco theo hợp đồng với công ty EcoIT triển khai tại địa chỉ (trial.metadata.vn) do đó có đầy đủ kinh nghiệm cũng như kĩ năng để hoàn thành dự án này.
Mentor:
1. Phạm Tuân
2. Nguyễn Đức Khôi
Mentor là chuyên gia phát triển dự án java của công ty THHH eXo Platform SEA có kinh nghiệm nhiều năm trong phát triển dự án trên nền tảng GateIn.
### Cơ sở vật chất
#### Dụng cụ phát triển
Máy tính cá nhân của các thành viên.
#### Server để triển khai trực tuyến
Hỗ trợ từ phía công ty Exo Platform SEA.
#### Công cụ phát triển
Sự dụng các phần mềm tự do nguồn mở:
1. IDE: Eclipse
2. Quản lí dự án: OpenProj( File OpenProj đã có thể tải về từ kho mã nguồn của dự án), redmine (http://www.hostedredmine.com/projects/mhst1304 )

1. Quản lí phiên bản: git version 1.8.2.3 (http://git-scm.com/downloads )
2. Kho mã nguồn: https://github.com/thinhnk55/E-Learning-system-GateIn
3. UML tool: Argo UML
4. Documentations: Libre Office

# Quy trình phát triển: Quy trình upstreaming kết hợp phương pháp agile
## Upstreamming
Quy trình upstreamming là quy trình kinh điển trong phát triển các dự án mã nguồn mở. Trong đó quy trình phát triển thực hiện theo mô hình:

## Scrum Method
Đội phát triện lựa chọn phương pháp Scrum trong quá trình phát triển dự án.
- Mentor đóng vai trò product owner, xử lí các vấn đề liên quan tới yêu cầu của dự án, tất nhiên vẫn đóng vai trò hướng dẫn kĩ thuật khi dự án có vướng mắc.
- Team leader đóng vai trò scrum master liên lạc với mentor và các thành viên trong đội
- Các thành viên tham gia phát triển dự án
Đây là một dự án có quy mô lớn, nên yêu cầu các thành viên phải nghiêm túc thực hiện quy trình nhằm đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ.
### Giao tiếp nhóm, và giao tiếp nhóm với mentor:
Nhóm giao tiếp với nhau thông qua nhiều kênh thông tin:
- Gặp mặt trực tiếp
- Liên lạc qua điện thoại
- Meeting qua Skype
- Thông báo từ trang quản lí dự án redmine
- Thông báo từ kho mã nguồn github
- Liên lạc quá nhóm facebook: đây là phương pháp nhanh và hiệu quả đã từng áp dụng trong dự án MHST12: Module mã hóa cho Alfresco.
- Liên lạc qua nhóm email
Do điều kiện không cho phép đội phát triển làm việc với nhau trực tiếp nhưng về nguyên tắc trong Scrum sẽ phải tổ chức Meeting hằng ngày vào 9h sáng qua Skype trả lời các câu hỏi:
- Từ hôm qua đến hôm nay tôi làm những gì rồi?
- Từ bây giờ đến ngày mai tôi sẽ làm gì?
- Có điều gì cản trở công việc của tôi không?
## Phát triển lặp tăng tiến
Dự án được chia thành nhiều phase, mỗi phase hoàn thành một số chức năng và kiểm thử hoàn chỉnh. Sau khi kết thúc phase này chuyển tiếp sang phase tiếp theo.

Đối với việc phát triển từng chức năng, thực hiện theo nguyên tắc:

## Yêu cầu về mã nguồn
1. Đảm bảo mã nguồn tự do và nguồn mở
2. Comment đẩy đủ
3. Có trích dẫn cụ thể tác giả mã nguồn và giấy phép

## Bảng phân chia công việc
Dự án khởi động 1/7/2013 kết thúc vào 27/9/2013 chia thành 4 phase. Mỗi phase phát triển một số chức năng nhất định, kết hợp triển khai và kiểm thử.

## Gantt Chart

## Hướng phát triển tương lai của dự án
Dự án E-Learning GateIn System là dự án mã nguồn mở nên sự phát triển gắn chặt với cộng đồng và sự hỗ trợ từ phía công ty Exo SEA.
Dự án sẽ tiếp tục được bổ sung nhiều module với các chức năng khác như:
1. Tạo lịch học
2. Gán công việc học
3. Xây dựng hệ thống thông báo, để thông báo tới người dùng (chức năng notification)
4. Nhắc người dùng thông qua email
5. Xuất bài kiểm tra dưới nhiều định dạng khác nhau xls, hay pdf
6. Cho phép người dùng tương tác mạnh hơn, chẳng hạn xây dựng những bài kiểm tra ngoài trắc nghiệm do chính giáo viên chấm điểm cho học sinh
7. …
Dự án tham vọng triển khai thành sản phẩm thật tại thị trường Việt Nam. Tương lai xa hơn nữa, dự án có thể được tích hợp trong một mạng xã hội học tập.